# Plan de Migración - ReservaYa

Proyecto: ReservaYa | Laravel 11, React 18, PostgreSQL 16 y Docker Compose

Fecha de elaboracion: 2026-05-17

# 1. Objetivo

Definir el plan para ejecutar la migracion de base de datos y despliegue asociado de ReservaYa de forma controlada, trazable y reversible.

El plan cubre preparacion, respaldo, ejecucion de migraciones Laravel, ejecucion de seeders cuando aplique, validacion funcional, monitoreo y cierre.

# 2. Alcance

- Base de datos PostgreSQL 16 del servicio ReservaYa.

- Migraciones Laravel ubicadas en backend/database/migrations.

- Datos semilla definidos en backend/database/seeders/DatabaseSeeder.php.

- Backend Laravel, frontend React/Vite y contenedores Docker Compose.

- Integraciones relacionadas: autenticacion Google OAuth y pagos Stripe.

# 3. Ambientes

| Ambiente | URL / Servicio | Base de datos | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | Frontend http://localhost:3000, API http://localhost:8000/api | PostgreSQL docker: reservaya | Pruebas locales y validacion tecnica. |
| Pruebas | URL definida por el equipo | Copia controlada de datos o seed demo | Ensayo de migracion y pruebas funcionales. |
| Produccion | APP_URL y FRONTEND_URL reales | PostgreSQL docker: reservaya_db_prod | Ejecucion final con ventana aprobada. |

# 4. Migraciones incluidas

| Tipo | Migraciones / cambios | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Tablas base | users, categories, restaurants, tables, reservations | Estructura principal de autenticacion, catalogo y reservas. |
| Tablas complementarias | restaurant_photos, reviews, schedules, personal_access_tokens, menu_items | Fotos, reseÃ±as, horarios, tokens y menus. |
| Google OAuth | add_google_id_to_users_table | Permite vincular usuarios con Google y password nullable. |
| Pagos Stripe | add_stripe_payment_fields_to_reservations_table y add_payment_fields_to_reservations_table | Registra proveedor, estado, monto, moneda, sesiones e intents de pago. |
| Rendimiento | add_performance_indexes | Indices para reservas, restaurantes, mesas, reseÃ±as y menus. |

# 5. Estrategia de migracion

- Ejecutar primero en ambiente de pruebas con copia representativa o datos seed.

- Tomar backup previo antes de tocar produccion.

- Usar php artisan migrate --force para aplicar cambios de esquema.

- Ejecutar php artisan db:seed --force solo cuando el ambiente requiera datos demo o parametrizacion inicial.

- Validar estructura, conteos, endpoints criticos y flujos de usuario antes de liberar.

- Mantener disponible el procedimiento de rollback documentado en docs/checklists/procedimiento_rollback.xlsx.

# 6. Cronograma de ejecucion

| Fase | Actividad | Duracion estimada | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparacion | Confirmar version, rama, variables .env, credenciales y ventana de cambio. | 30 min | Lider tecnico | Checklist PRE diligenciado. |
| Backup | Generar backup previo de PostgreSQL y verificar archivo. | 20 min | DBA/DevOps | Archivo .sql validado. |
| Despliegue | Actualizar backend/frontend o contenedores segun release aprobado. | 30 min | DevOps | Servicios levantados. |
| Migracion | Ejecutar php artisan migrate --force. | 10 min | Backend/DevOps | migrate:status sin pendientes inesperados. |
| Seed opcional | Ejecutar php artisan db:seed --force si aplica. | 10 min | Backend | Datos base creados o seed omitido por idempotencia. |
| Validacion | Probar DB, API, frontend, reservas, roles y pagos. | 60 min | QA/Equipo tecnico | Checklist POST diligenciado. |
| Monitoreo | Revisar logs y comportamiento inicial. | 60 min | DevOps/Soporte | Sin errores criticos. |
| Cierre | Comunicar resultado y guardar evidencias. | 15 min | Lider tecnico | Acta o mensaje de cierre. |

# 7. Actividades tecnicas

| Orden | Actividad | Comando sugerido | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verificar estado de servicios | docker-compose ps | db, backend y frontend activos o listos para actualizar. |
| 2 | Tomar backup previo | docker exec reservaya_db_prod pg_dump -U reservaya reservaya > backup_pre_migracion.sql | Backup generado. |
| 3 | Aplicar migraciones | docker exec reservaya_backend_prod php artisan migrate --force | Migraciones aplicadas sin error. |
| 4 | Validar estado de migraciones | docker exec reservaya_backend_prod php artisan migrate:status | Migraciones requeridas en estado Ran. |
| 5 | Ejecutar seed si aplica | docker exec reservaya_backend_prod php artisan db:seed --force | Datos iniciales creados o seed omitido si ya existian. |
| 6 | Limpiar caches si hubo cambios | php artisan config:clear && php artisan route:clear && php artisan config:cache | Configuracion consistente. |
| 7 | Revisar logs | docker-compose -f docker-compose.prod.yml logs --tail=200 backend db | Sin excepciones criticas. |
| 8 | Validar healthcheck | GET /api/health | Respuesta status ok. |

# 8. Validaciones funcionales

- Autenticacion: registro, login, /api/auth/me y logout.

- Catalogo: GET /api/categories, GET /api/restaurants, detalle de restaurante y disponibilidad de mesas.

- Reservas: crear reserva, consultar mis reservas, cancelar reserva y validar estados.

- Propietario: listar restaurantes asignados, administrar menu, consultar reservas y escanear codigo RYA.

- Administrador: crear propietarios, crear/editar restaurantes, asignar owner y consultar estadisticas.

- Pagos: crear checkout session, consultar sesion Stripe, validar webhook o flujo de confirmacion segun configuracion.

# 9. Riesgos y mitigacion

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Fallo de migracion por constraint o columna existente | Interrupcion del despliegue | Probar en staging, revisar migrate:status y tener rollback listo. |
| Perdida o inconsistencia de datos | Afectacion de reservas y pagos | Backup previo obligatorio y validacion de conteos. |
| Codigo incompatible con esquema revertido | Errores 500 en API | Desplegar release compatible o revertir codigo junto con DB. |
| Variables de entorno incompletas | Falla en Google, Stripe o CORS | Validar .env antes de migrar. |
| Seed ejecutado en ambiente no adecuado | Datos demo en produccion | Autorizar explicitamente db:seed y limitarlo a parametrizacion requerida. |
| Indices duplicados o migracion vacia | Errores o falsa confianza | Revisar migraciones 2026_05_11_200000 y 2026_05_11_204140 antes de ejecutar. |

# 10. Plan de rollback

- Activar rollback si hay errores criticos de migracion, API 500 persistentes, perdida de datos, pagos inconsistentes o imposibilidad de reservar.

- Restaurar backup previo cuando existan cambios de datos o riesgo de inconsistencia.

- Usar migrate:rollback --step=1 --force solo si el lote aplicado es claro y no se comprometieron datos nuevos.

- Revertir codigo al release estable si la aplicacion nueva depende del esquema fallido.

- Seguir el documento docs/checklists/procedimiento_rollback.xlsx como guia operativa.

# 11. Criterios de aprobacion

- Todas las migraciones esperadas aparecen como ejecutadas.

- La API /api/health responde correctamente.

- Los flujos de cliente, propietario y administrador funcionan sin errores criticos.

- Los logs de backend y base de datos no muestran excepciones persistentes.

- Los conteos y relaciones principales de usuarios, restaurantes, mesas y reservas son consistentes.

- El responsable funcional aprueba la liberacion posterior a la validacion.

# 12. Evidencias de cierre

| Evidencia | Ubicacion / formato | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Backup previo | Archivo .sql con fecha y ambiente | DBA/DevOps |
| Resultado de migraciones | Salida de php artisan migrate:status | Backend |
| Checklist PRE | Lista de Chequeo - PRE-MIGRACION - DB | Lider tecnico |
| Checklist POST | Lista de Chequeo - POST - MIGRACION - DB | QA/Equipo tecnico |
| Logs de validacion | docker-compose logs o herramienta de monitoreo | DevOps |
| Aprobacion final | Acta, correo o mensaje de cierre | Responsable funcional |